Budowa MEW Lisi Ogon:

Turbina dla MEW Lisi Ogon jest już gotowa

Płyta denna jest już gotowa trwają prace przy szalowaniu ścian bocznych kanałów